Miejskie Przedsiębiorstwo

Energetyki Cieplnej Sp.  z o.o. w Morągu

ul. Przemysłowa 20 ; 14-300 Morąg

www.mpec-morag.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Tryb postępowania:

POSTĘPOWANIE W TRYBIE „PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO” ZGODNIE Z REGULAMINEM UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE PRZEZ MIEJSKI PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA  Z O.O. W MORĄGU.

Rodzaj zamówienia:

USŁUGA

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego -  dla przedsięwzięcia:

„ Modernizacja systemu ciepłowniczego Morąga z wykorzystaniem OZE”.

Zatwierdził:

Morąg, dnia 24.02.2016 r.

Spis treści:

Rozdział A: POSTANOWIENIA OGÓLNE

A.1: Procedura udzielania zamówienia.

A.2: Nazwa i adres Zamawiającego.

A.3: Pozostałe informacje.

Rozdział B: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

B.1: Opis przedmiotu zamówienia.

B.2: Termin wykonania zamówienia.

Rozdział C: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

C.1:   Opis warunków udziału w postępowaniu:

- wymogi formalne

- warunki podmiotowe

C.2:   Sposób oceny spełnienia  warunków udziału w postępowaniu.

C.3:   Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia     spełnienia warunków udziału w postępowaniu

C.4  Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

C.5:   Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty.

C.6:   Miejsce i termin składania ofert.

C.7:   Kryteria i zasady oceny ofert.

C.8:   Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

C.9:   Miejsce i termin otwarcia ofert. Informacje o trybie otwarcia.

C.10: Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy.

C.11: Powiadomienie o wyniku postępowania przetargowego

C.12: Wymagania dotyczące wadium

Rozdział D: OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

Rozdział E: ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE

Rozdział F: STANDARDOWE FORMULARZE.

Formularz ofertowy

Wykaz załączników do Formularza Oferty :

Załącznik 1: "Oświadczenia Wykonawcy – część 1"

Załącznik 2  „Oświadczenia Wykonawcy – część 2”

Załącznik 3: „Kwalifikacje i doświadczenie personelu”

Załącznik 4: „Informacje na temat doświadczenia”

Rozdział A

POSTANOWIENIA OGÓLNE

A.1. Procedura udzielania zamówienia.

Wartość szacunkowa zamówienia - poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o REGULAMIN WEWNĘTRZNY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH przez MPEC Sp. z o.o. w Morągu.

Tryb postępowania – przetarg nieograniczony .

A.2. Nazwa i adres Zamawiającego.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp.  z o.o. w Morągu  ;  ul. Przemysłowa 20 ;  14-300 Morąg  ;  tel. 89 757 26 27  ;  www.mpec-morag.pl  ;

e-mail - sekretariat@mpec-morag.pl, dt@mpec-morag.pl

A.3. Pozostałe informacje.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia przeprowadza Komisja Przetargowa.

Rozdział B.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

B.1  Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest :

Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji inwestora zastępczego - dla

planowanego przedsięwzięcia:

„ Modernizacja systemu ciepłowniczego Morąga z wykorzystaniem OZE”.

B.1.1 Rodzaj zamówienia: usługa

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71520000-9 – usługi nadzoru budowlanego

71540000-5 – usługi zarządzania budową

71530000-2 – doradcze usługi budowlane

71541000-2 – usługi zarządzania projektem budowlanym

71241000-9 – studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

71320000-7 usługi inżynierskie w zakresie projektowania

B.1.2 Przewidywany zakres prac modernizacyjnych:

1. Planowane przyłączenia Kolonii Warszawskiej w Morągu (budynki jednorodzinne) do sieci ciepłowniczej. Likwidacja niskiej emisji.

Zakres inwestycji :

- przyłącze ciepłownicze do grupowego węzła cieplnego długość ok 250 mb

- węzeł grupowy o  docelowej mocy ok. 1,8 MW węzeł pracuje na sieć niskich parametrów w zakresie temp 80/60 w sezonie i 70 stopni poza sezonem

- sieć cieplna niskich parametrów rozprowadzona wzdłuż dróg osiedla,

- przyłącza do budynków c.o. i cw wyposażone w zawory odcinające i na wejściu do budynku licznik ciepła,

- Odbiorcy będą mogli korzystać z ciepła bez węzłów ciepłowniczych w układzie zamkniętym, będzie możliwość indywidualnej regulacji parametrów ogrzewania poprzez np. zwór trójdrogowy regulowany w funkcji temperatury zewnętrznej lub temperatury w reprezentatywnym pomieszczeniu

- Przewiduje się również montaż instalacji fotowoltaicznej oraz włączenie jej w istniejący system energetyczny. Założono zastosowanie instalacji ogniw fotowoltaicznych typu PV.

Ogniwa można rozstawić na działkach o numerze geodezyjnym 573 o powierzchni ok.1,75 ha oraz nr 4/2 o powierzchni 0,45 ha usytuowanych w pobliżu Kotłowni Rejonowej, stanowiącej własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z.o.o. w Morągu. Na terenie tym po wycince drzew i krzewów oraz wyrównaniu terenu możliwe będzie usytuowanie ok. 3 750 ogniw o łącznej powierzchni apertury ok. 6 375 m2.

Wymagane parametry ogniw fotowoltaicznych :

- powierzchnia apertury – min. 1,70 m2,

- konstrukcja wsporcza do montażu ogniw wykonana z aluminium i stali nierdzewnej odpornej na korozję bez konieczności stosowania powłok i farb zabezpieczających

- płyn solarny - nie palny, wodny roztwór glikolu propylenowego przeznaczony do absorberów aluminiowych,

- sprawność optyczna strony termicznej – powyżej 48,1% przy kolektorze obciążonym elektrycznie,

- szczytowa moc elektryczna min. 270 W (przy 1000W/m2)

W ramach modernizacji przewidziano do wykonania następujące prace:

- wycinka drzew i krzewów oraz wyrównaniu terenu

- montaż ok. 3 750  ogniw fotowoltaicznych na fundamentach w ziemi

- budowa układu akumulacji i przesyłu energii energetycznej

- budowa sieci energetycznej

- Modernizacja instalacji odpylającej kotła WRM-8M w celu dostosowania do obowiązujących standardów emisyjnych.

B.1.3  Przedmiot zamówienia obejmuje:

Etap I – przygotowanie inwestycji

- Wykonanie wniosków do instytucji finansujących oraz Studium Wykonalności. Pomoc w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania. Zakres obejmuje :

- skompletowanie i złożenie pełnej dokumentacji konkursowej i wniosków o finansowanie,

- pomoc przy zawieraniu umów z instytucjami finansującymi i przyznającymi dotacje, w tym przy kompletowaniu i sporządzaniu załączników do umów oraz prowadzenie procedury wprowadzania zmian,

- założenie strony zamówień publicznych

- Współudział w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawców robót budowlano – montażowych zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych w zakresie:

a) przygotowania dokumentacji przetargowej i uzgodnienia jej z Zamawiającym

b) obsługi dokumentacyjnej, analizy kompletności oraz strony formalno – prawnej złożonych ofert.

- Przygotowanie treści umowy z wybranym wykonawcą, zgodnie z ustaleniami przetargu i na warunkach wynikających ze złożonej oferty.

UWAGA !

Warunkiem realizacji następnych etapów jest:

      - Szacunkowy koszt całości zadnia nie może przekroczyć 12,55 mln zł.

      - Przyznanie środków pomocowych (dotacje i pożyczki preferencyjne) w wysokości min. 45 % zadania,

      - Uzyskanie WT przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

II. Etap II – realizacja inwestycji

- Przekazanie wykonawcy przy współudziale Zamawiającego terenu budowy, a także dokumentów formalno-prawnych wraz z dziennikiem budowy.

- Ustanowienie na własny koszt inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w projekcie ze wskazaniem inspektora-koordynatora, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i zasadami BHP.

- Sprawowanie nadzoru nad kompleksową realizacją inwestycji zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz z zasadami działania inspektora nadzoru, a w szczególności:

    - kontrola jakości wykonanych prac budowlano-montażowych, zgodności robót z dokumentacją, zaleceniami nadzoru, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, zasadami  bezpieczeństwa w toku robót budowlanych i przyszłego użytkowania,

    - sprawdzenie posiadania przez wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów świadectw jakości, wyników badań) dotyczących materiałów i urządzeń,

    - kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania i wyceny robót,

    - kontrola jakości wykonanych prac i wydawanie poleceń usunięcia usterek

    - uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych, częściowych

    - rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej, zgłaszanych przez Wykonawców lub Zamawiającego, w razie potrzeby zasięganie opinii autora projektu, bądź opinii rzeczoznawców.

    - bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w jej realizacji,

- Zorganizowanie odbiorów częściowych i końcowego oraz protokólarne przekazanie Zleceniodawcy zrealizowanego zakresu przedsięwzięcia.

- Bieżąca obsługa informacyjna o przebiegu realizacji przedsięwzięcia, umożliwiającą Zamawiającemu sporządzenie wymaganej przepisami sprawozdawczości inwestycyjnej.

- Sprawdzenie faktur pod względem zgodności z ustaleniami zawartymi w umowie z wykonawcą i aktualnym postępem  prac w zakresie rzeczowym i finansowym (potwierdzonym przez protokół).

- Prowadzenie rozliczeń związanych z realizacją inwestycji – zgodnie z wymogami instytucji finansujących.

- Załatwienie spraw związanych z ewentualnymi zmianami w dokumentacji projektowej.

- Dokonywanie odbiorów technicznych, przy współudziale Zamawiającego, odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu oraz zakończonych robót, instalacji.

- Organizacja i uczestnictwo w naradach technicznych i koordynacyjnych.

- Potwierdzenie wpisu kierownika budowy o zakończeniu robót w Dzienniku Budowy.

- Wyegzekwowanie od wykonawcy kompletu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego.

- Udział w pracach komisji odbioru.

- Przygotowanie wymaganych i niezbędnych dokumentów i zezwoleń na eksploatację.

- Pomoc w przygotowaniu wniosków o uzyskanie decyzji na użytkowanie (o ile będzie taka potrzeba).

- Pomoc w przygotowaniu wniosku koncesyjnego do URE,

- Pomoc w przygotowaniu wniosku na świadectwa pochodzenia, aukcje, URE zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015r poz. 478)

III. Rozliczenia bieżące oraz rozliczenie końcowe Inwestycji wraz z audytem projektu i rozliczeniem z jednostkami dotującymi i finansującymi, w zakresie :

- przygotowania wniosków o płatność wraz z załącznikami,

- sporządzania sprawozdań do instytucji finansujących i przyznających dotacje,

- doradztwo i pomoc w zakresie przygotowania oraz współpraca przy kontroli ze strony instytucji finansujących i przyznających dotacje.

Usługa objęta niniejszą umową musi być wykonana zgodnie z polskim prawem budowlanym, w szczególności z art. 25 i 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2013 r poz. 1409) z późniejszymi zmianami wraz z przepisami wykonawczymi, Polskimi Normami, warunkami uzgodnień oraz zgodnie ze złożonym zgłoszeniem lub pozwoleniem na budowę, a także wymogami instytucji finansujących.

Pozostałe obowiązki

- Sprawując obowiązki wynikające z niniejszej umowy Inwestor Zastępczy:

    - Powoła na swój koszt wskazanych w ofercie inspektorów nadzoru inwestorskiego odpowiednich specjalności, w tym między innymi branże:

      - instalacje i sieci sanitarne,

      - konstrukcyjno - budowlanej,

      - instalacje i sieci elektryczne

- Powiadomi Zamawiającego na piśmie podając w terminie umożliwiającym terminowe, planowane rozpoczęcie robót:

  - dane osobowe,

  - zakres umocowania,

  - oświadczenia tych osób o podjęciu się obowiązków inspektorów nadzoru,

  - uwiarygodnione kopie uprawnień osób o których mowa w ust 1.

- Zapewni skuteczność nadzoru inwestorskiego, osób o których mowa w ust 1, dokonując w każdym czasie kontroli jakości wykonywanych robót, materiałów, maszyn i urządzeń zabudowanych oraz postępu robót.

- Inwestor Zastępczy ustanawia inspektorów nadzoru, którzy działają w ramach umocowania określonego przez zamawiającego w umowie , zawartej pomiędzy  Zamawiającym , a Inwestorem Zastępczym.

- W wypadku, gdy niezbędne jest podjęcie decyzji wykraczających poza zakres uprawnień inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, z wyjątkiem wypadków wyraźnie wskazanych w ustawie Prawo Budowlane. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z dokumentów umownych.

- Zmiana inspektora nadzoru odbywa się wg przepisów Prawa Budowlanego.

- Polecenia wydawane przez inspektora nadzoru powinny mieć formę pisemną.

- Jeżeli jednak w określonych okolicznościach inspektor nadzoru uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, , wystawi w ciągu 24 godzin pisemne potwierdzenie wydania polecenia.

- Polecenia inspektora nadzoru nie mogą naruszać zakresu praw i obowiązków inspektora nadzoru wynikających z ustawy „Prawo Budowlane” i rozporządzeń wykonawczych do w/w ustawy.

- Wykonywanie czynności nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi i gwarancji udzielonych na inwestycję lub jej części składowe.

B.2  Termin wykonania zamówienia:

Okres realizacji zamówienia - umowy o zastępstwo inwestycyjne:  od podpisania umowy do

czasu ostatecznego rozliczenia inwestycji, orientacyjnie do dnia 31 grudnia 2017 r.

Planowany okres realizacji robót budowlanych: 2016-2017 rok.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

W szczególności dopuszczalne są zmiany:

- korzystne dla zamawiającego, w tym przewidujące niższą cenę udzielonego zamówienia niż  wynikająca  z  treści oferty, bądź szerszy zakres zobowiązania wykonawcy lub kształtujące w sposób korzystniejszy niż wynikało by to z treści oferty sposób zapłaty za udzielone zamówienie.

- wzrostu zakresu rzeczowego poprzez zamówienie uzupełniające lub dodatkowe konieczne do realizacji umowy

- przewidujące dłuższy termin wykonania zamówienia na skutek obiektywnych okoliczności, których nie można było przewidzieć, w szczególności w związku z dłuższym niż wskazany powyżej terminem realizacji inwestycji

- zmiany nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Rozdział C

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

C.1  Warunki udziału w postępowaniu.

C.1.1 Wymogi formalne:

Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia musi spełnić warunki uprawniające do udziału w postępowaniu o zamówienie oraz wykazać się zdolnością do wykonania zamówienia. Spełnienie warunków ocenione zostanie poprzez stwierdzenie i udokumentowanie spełnienia następujących wymagań :

C.1.1.1 W zakresie prawa do ubiegania się o uzyskanie zamówienia:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Oferta będzie musiała zostać złożona poprzez wypełnienie i podpisanie FORMULARZA  OFERTOWEGO wraz z załącznikami (wzór przedstawiono w rozdziale F niniejszej SIWZ) w sposób określony w SIWZ.

C.1.1.3  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę ( indywidualnie lub jako konsorcjum).

C.1.1.4  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

C.1.1.5  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

C.1.1.6  Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających i dodatkowych.

C.1.1.7  Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

C 1.2 Warunki podmiotowe

C.1.2.1 Wykonawca składający ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

C.1.2.2  Wykonawca winien spełniać warunki w niżej wymienionym zakresie:

1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadać niezbędną  wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:

- posiadającymi uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie (zgodnie z Prawem Budowlanym) w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej i legitymujących się przynależnością do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa

- wykonanie minimum 3 zadań inwestycyjnych - w zakresie Inwestorstwa Zastępczego wraz z pozyskaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych - w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, związanych z prowadzeniem inwestycji z zakresu modernizacji komunalnych systemów ciepłowniczych o wartości min. 10,0 mln PLN,

- wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie następujących prac :

  - 1 projektu budowlanego instalacji kolektorów słonecznych lub ogniw fotowoltaicznych

- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

      - posiadać polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę min. 1.000.000,00 PLN,

- nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

C.2   Sposób oceny spełnienia  warunków udziału w postępowaniu.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie oświadczeń i dokumentów przedstawionych przez Wykonawców .

C.3. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia   spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Na potwierdzenie spełnienia warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

C.3.1 Wypełniony i podpisany "FORMULARZ OFERTOWY" (wzór przedstawiono w rozdziale "F" niniejszej

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), zawierający następujące załączniki:

C.3.1.1. Załącznik nr 1 - "Oświadczenia Wykonawcy – część 1"

C.3.1.2. Załącznik nr 2 – „Oświadczenia Wykonawcy – część 2

C.3.1.3. Załącznik nr 3 – „Kwalifikacje i doświadczenie personelu” zawierający wykaz pracowników proponowanych do udziału w tym zamówieniu oraz do załącznika nr 3 należy dołączyć oświadczenia tych osób o posiadaniu stosownych uprawnień budowlanych i spełnieniu innych stosownych wymagań niezbędnych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

C.3.1.4. Załącznik nr 4 „Informacje na temat wiedzy i doświadczenia”.

W załączniku należy umieścić szczegółowe informacje dotyczące usług o podobnym charakterze zrealizowanych lub realizowanych, informacji na temat Zamawiających, z którymi można się będzie skontaktować w celu uzyskania dalszych szczegółów na temat. Do załącznika nr 4 należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie (np. referencje, itp.) zadań w zakresie określonym w pkt. C 1.2 ppkt. 2 i 3

C.3.1.5. Załącznik nr 5 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone podmiotowe dokumenty dla każdego z nich),

C.3.2.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert . Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, którzy nie złożyli pełnomocnictw, którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane  usługi  wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął  termin składania ofert

C.3.3. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum) do oferty musi być dołączona informacja, z której wynikać będzie:

  - jednoznaczne określenie wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia,

  - umowa musi być zawarta na czas realizacji zamówienia, rozumianego jako okres od pobrania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poprzez złożenie oferty, podpisanie umowy i jej realizacji oraz obejmujący termin gwarancji i rękojmi,

  - zobowiązanie do złożenia oferty wspólnej i realizacji zamówienia w przypadku wyboru oferty,

  - określenie sposobu reprezentacji wszystkich podmiotów, w tym wskazanie podmiotu wiodącego – lidera, upoważnionego do reprezentowania konsorcjum na zewnątrz, podpisania oferty, umowy oraz zaciągania zobowiązań, w tym finansowych do wysokości kwoty obejmującej pełne koszty realizacji zadania wraz z ewentualnymi karami umownymi a także kosztami gwarancji i rękojmi oraz do bezpośredniego kontaktowania się i współdziałania z zamawiającym a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli podmiotów występujących wspólnie,

  - sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia,

  - nie dopuszcza się umowy przedwstępnej lub zawartej pod warunkiem zawieszającym (wejście w życie pod warunkiem wygrania przetargu)

  - uczestnik konsorcjum nie może złożyć oferty odrębnej.

Każdy podmiot oferty wspólnej (konsorcjum) zobowiązany jest dołączyć dokumenty wymienione w pkt. C.3.1.1. i C.3.1.2. Przedmiot wiodący wskazany w umowie i przedkładający ofertę zobowiązany jest do przedłożenia wszystkich dokumentów wymienionych w pkt. C.3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem wiodącym-liderem. Płatności będą wnoszone na specjalnie założone w tym celu przez konsorcjum konto bankowe, którego dysponentem z upoważnienia uczestników będzie podmiot wiodący- lider konsorcjum. Podmiot wiodący – lider powinien zapewnić realizację zadania w 60 %, a pozostali nie mniej niż po 10%. Przedsiębiorcy występujący wspólnie (konsorcjum) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

C.4  Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

p. Marcin Charzyński – Główny Inżynier tel. tel. 89 757 26 27  e-mail - dt@mpec-morag.pl

Dopuszcza się obok pisemnej, faksową formę korespondencji dotyczącą niniejszego postępowania.

C.5  Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty.

C.5.1 Wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentów, a następnie wypełnić wszystkie miejsca do tego celu wskazane w Formularzu Oferty i załącznikach (rozdział F SIWZ), które należy traktować jako wzór.

C.5.2 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

C.5.3 Dokumenty załączone do oferty winny być złożone w oryginale lub kserokopii. Jeżeli Wykonawca zamierza dołączyć kserokopie, winny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub upełnomocnione. Należy na kserokopii zamieścić zapis: „za zgodność z oryginałem” oraz datę i czytelny podpis lub parafę i pieczątkę imienną.

C.5.4 Formularz Oferty wraz z załącznikami (wszystkie dokumenty) winien być zszyty lub spięty w sposób utrudniający jego zdekompletowanie. Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami rozpoczynając od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty. Załączniki oferty winny być ułożone zgodnie z ich numeracją podaną w Formularzu Oferty.

C.5.5 Dostarczenie na wskazane miejsce i we wskazanym terminie odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

C.5.6 Jeżeli Wykonawca zamierza przesłać ofertę pocztą, to za termin złożenia oferty uznaje się wówczas termin potwierdzenia odbioru oferty przez Zamawiającego.

C.5.7 Nie przewiduje się zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

C.5.8 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty

C.5.9 W przypadku dołączenia do oferty dokumentów lub materiałów w języku obcym wymagane jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski.

C.5.10 Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami - załącznikami (zamieszczonymi w Rozdziale "F" niniejszej SIWZ).

C.5.11  Należy ponumerować każdą z kartek oferty.

C.5.12 Ofertę należy umieścić w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie. Koperta powinna być nieprzezroczysta i zapieczętowana w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.

C.5.13  Ofertę należy złożyć w miejscu i terminie określonym w pkt. C.6.1. w dwóch kopertach:

Koperta zewnętrzna nie oznakowana nazwą wykonawcy należy zaadresować na Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp.  z o.o. w Morągu  ;  ul. Przemysłowa 20 ;  14-300 Morąg  i oznaczyć: „Oferta na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego”.

Koperta wewnętrzną oprócz opisu j.w. powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy.

W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedwczesne otwarcie

C.6    Miejsce i termin składania ofert

C.6.1  Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej sp.  z o.o. w Morągu ;  ul. Przemysłowa 20 ;  14-300 Morąg  , w sekretariacie.

C.6.2  Termin składania ofert upływa dnia  11. 03.2016 r.  godz. 1000.

Kolejność złożenia ofert potwierdzona będzie na kopercie zewnętrznej oferty pieczątką o treści:

MPEC Spółka z o.o. Morąg

Data………..

L.dz. ………..

podpis………..

z dopisaną odręcznie godziną wpływu.

C.6.3.  Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

C.7  Kryteria i zasady oceny ofert

C.7.1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze  oferty oraz sposób obliczenia ceny.

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów :

| Nazwa kryterium | Waga % | Sposób punktowania pkt. |
| --- | --- | --- |
| Cena wykonania zamówienia | 80.00 | 80 |
| Doświadczenie zawodowe | 20.00 | 20 |

Cena wykonania zamówienia  – obejmuje cenę wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym określonym w niniejszej SIWZ.

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 80 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru:

C = [C min / C bad] x 80

gdzie:

C		- liczba punktów za cenę

C min	- najniższa cena ofertowa

C bad	- cena oferty badanej

Doświadczenie zawodowe  – obejmuje ilość .

Wykonanie maksimum 10 zadań inwestycyjnych - w zakresie Inwestorstwa Zastępczego wraz z pozyskaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych - w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.

Punktacja :

0-4 zadań inwestycyjnych – 6 pkt.

5-8 zadań inwestycyjnych – 12 pkt.

9-10 zadań inwestycyjnych – 20 pkt.

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

C.7.2 Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu, która  uzyska najwyższą ilość punktów.

C.8.  Termin do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

C.9   Miejsce i termin otwarcia ofert. Informacje o trybie otwarcia ofert.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp.  z o.o. w Morągu  ;  ul. Przemysłowa 20 ;  14-300 Morąg  .

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11.03. 2016 r.   o godzinie 1015

C.9.1   Publiczne otwarcie ofert będzie przebiegać w następujący sposób:

    - bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ;

    - przedstawienie składu komisji przetargowej;

    - informacja o liczbie złożonych ofert;

    - zbadanie nienaruszalności ofert i ich zewnętrznego wyglądu;

    - otwarcie złożonych ofert.

C.9.2  W trakcie otwierania kolejnych ofert do publicznej wiadomości zostanie podane:

    - nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy;

    - cena;

    - termin wykonania zamówienia (termin obowiązywania umowy);

    - warunki płatności.

C.9.4 Zamawiający przed oceną szczegółową (merytoryczną) oferty dokona w części niejawnej przetargu oceny formalnej, tzn. sprawdzi czy każda z ofert:

      - została prawidłowo podpisana;

      - jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego;

      - spełnia warunki określone w SIWZ.

C.9.5  Zamawiający odrzuci ofertę gdy:

        - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

        - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

        - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

        - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

        - zawiera błędy w obliczeniu ceny;

        - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

        - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.

C.9.6 Ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana przez Komisję Przetargową w oparciu o kryteria podane w niniejszej SIWZ.

C.9.7.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, a w szczególności gdy zaoferowana cena przekroczy wysokość środków  w przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację zadania

C.10 Formalności jakie powinny zostać dopełnione po  zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy

C.10.1  Umowa zostanie zawarta w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

C.10.2 Wszystkie istotne dla Zamawiającego postanowienia zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do nn. Specyfikacji.

C.11 Powiadomienie o wyniku postępowania przetargowego

O rezultacie postępowania wszyscy Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie, ze wskazaniem Wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą

C.12. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział D

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

Cenę ofertową należy podać w "FORMULARZU OFERTOWYM". Cena ofertowa musi zostać określona jako jednoznaczna i ostateczna i zostanie wprowadzona do umowy jako obowiązujące strony wynagrodzenie ryczałtowe VAT wyliczony będzie do faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie. Cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, jakie poniesie Zamawiający. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Rozdziale B niniejszej Specyfikacji zgodnie z polskimi przepisami i normami. .

Rozdział E

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE

Wszystkie istotne dla Zamawiającego postanowienia zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Rozdział F

STANDARDOWE  FORMULARZE

FORMULARZ OFERTOWY

(pieczęć Wykonawcy lub wpisana

pełna nazwa Wykonawcy)

na:

Wykonanie kompleksowej usługi - pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego – dla przedsięwzięcia.:

„ Modernizacja systemu ciepłowniczego Morąga z wykorzystaniem OZE”.

Nawiązując do ogłoszenia składamy ofertę wykonania zamówienia na następujących warunkach :

- Na podstawie warunków zamówienia podejmujemy się wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia, z dobrą praktyką, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz normami i należytą starannością.

- Oferujemy pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą

„ Modernizacja systemu ciepłowniczego Morąga z wykorzystaniem OZE”.

za cenę ryczałtową:

Netto						- …… PLN

Podatek VAT ….% 		- .…... PLN

OGÓŁEM					- ……. PLN

Słownie: ……………………………………………………………………………………

W tym w rozbiciu na etapy inwestycji zgodnie z pkt B.1.3 SIWZ

I ETAP

Netto						- …… PLN

Podatek VAT ….% 					- .…... PLN

OGÓŁEM						- ……. PLN

Słownie: ……………………………………………………………………………………

II ETAP

Netto						- …… PLN

Podatek VAT ….% 					- .…... PLN

OGÓŁEM						- ……. PLN

Słownie: ……………………………………………………………………………………

III ETAP

Netto						- …… PLN

Podatek VAT ….% 					- .…... PLN

OGÓŁEM						- ……. PLN

Słownie: ……………………………………………………………………………………

- Oświadczamy, że uważamy się  związanymi  ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że w razie wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy na określonych w ofercie warunkach oraz we wzorze umowy stanowiącej załącznik do dokumentacji przetargowej. Umowę tę zawrzemy we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

- Oświadczamy, że wyrażam zgodę na warunki płatności określone we wzorze umowy.

- Oświadczamy, że cena oferty uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

- Zastrzegamy, że następujące dokumenty załączone do oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania oraz podawane do publicznej wiadomości:

…………………………………………………………………………………………………

Do oferty załączam:

Załącznik 1: "Oświadczenia Wykonawcy – część 1".

Załącznik 2:  „Oświadczenia Wykonawcy – część 2”.

Załącznik 3: „Kwalifikacje i doświadczenie personelu”.

Załącznik 4: „Informacje na temat doświadczenia”.

Załącznik 5: Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac objętych zamówieniem.

Wykonawca :

1.  Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

( W przypadku oferty konsorcjum dotyczy lidera konsorcjum )

..................................................................................................................................

2.  Zarejestrowany adres Wykonawcy:

( W przypadku oferty konsorcjum dotyczy lidera konsorcjum )

..................................................................................................................................

3.  Numer telefonu:  .......................................................

( W przypadku oferty konsorcjum dotyczy lidera konsorcjum )

Numer Faxu :  ..........................................................

( W przypadku oferty konsorcjum dotyczy lidera konsorcjum )

5.  Numer e-mail :  ..........................................................

( W przypadku oferty konsorcjum dotyczy lidera konsorcjum )

6. Numer konta bankowego :

......................................................................................................................................

NIP : ……………………………………………………

REGON: ………………………………………………..

Upełnomocniony przedstawiciel  Wykonawcy

................................................

(podpis, pieczęć)

Data : ....................................

(pieczęć Wykonawcy lub wpisana

pełna nazwa Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 1: "Oświadczenia Wykonawcy – część 1"

Niniejszym oświadczam, że :

- Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

- Spełniam i przyjmuję warunki określone w SIWZ oraz we wzorze umowy

Upełnomocniony  przedstawiciel Wykonawcy

...................................................

(podpis, pieczęć)

Data : ........................................

(pieczęć Wykonawcy lub wpisana

pełna nazwa Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 2:  "Oświadczenia Wykonawcy – część 2"

- Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.

- Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia, niezbędne do wykonania prac lub czynności objętych przedmiotem zamówienia.

- Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, posiadamy lub będziemy posiadać  potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia określonego w niniejszej Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że na dzień podpisania umowy osoby wskazane w ofercie do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie wykażą się obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej niezależnie od formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności, czy też podstawy prawnej zatrudnienia.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia w tym z wzorem umowy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Posiadamy konieczną wiedzę wymaganą do przygotowania oferty oraz realizacji Usługi w określonym czasie.

- Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w "FORMULARZU OFERTOWYM" (ofercie) są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.

- Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą wymagane, podaje się poniżej:

...............................................................................................................................

Upełnomocniony  przedstawiciel

Wykonawcy

...................................................

(podpis, pieczęć)

Data : ........................................

(pieczęć Wykonawcy lub wpisana

pełna nazwa Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 3:  „Kwalifikacje i doświadczenie personelu”

Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.

Deklarowani  przez Wykonawcę pracownicy do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie

| Lp.* | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Wykształcenie | Praktyka w latach | Rodzaj uprawnień |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ponadto oświadczamy*, że wykazane wyżej osoby posiadają niezbędne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, w zakresie niezbędnym do sprawowania funkcji inspektora nadzoru przy realizacji ww. przedsięwzięcia

Upełnomocniony  przedstawiciel

Wykonawcy

....................................................

( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................

(pieczęć Wykonawcy lub

wpisana pełna nazwa Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 4:  „Informacje na temat wiedzy i doświadczenia”

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,  prac w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

| LP | Zamawiający nazwa i adres | Przedsięwzięcie nazwa, zakres i lokalizacja | Wartość robót [ tys. zł ] | Terminy realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | w siłach własnych | rozpoczęcie | zakończenie |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

Do niniejszego wykazu dołączone są dokumenty (zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdziale C niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) potwierdzające pozytywną opinię (referencje, itp. ) Zleceniodawcy.

Upełnomocniony  przedstawiciel

Wykonawcy

....................................................

( podpis i pieczęć )

Data : .........................................